РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОГОРСКОГО                                           СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2023 г.                                     №  2.3                                  п. Быстрогорский

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальной

программы Быстрогорского сельского поселения

«Благоустройство территории»

за 2022 год

В соответствии с  Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 25.09.2018 № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Быстрогорского сельского поселения», от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №163 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории», от 28.12.2021 №117 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории»  на 2022 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории»  за 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление  подлежит  опубликованию в установленном порядке   в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Быстрогорского

сельского поселения                                                                            Н.А. Медведская

Приложение к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от  16.01.2023 г №2.3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Благоустройство территории»

отчетный период 2022 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание территории Быстрогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Мероприятия по прочему благоустройству и содержанию территории» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | увеличение количества мест массового отдыха; создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский; -развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения. | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 1032,7 | 1032,5 | 1032,5 |
| 1.1.1. | Мероприятие содержание кладбищ и прилегающей к ним территории п. Быстрогорский ул. Погудина, ул. Зеленая | Главный специалист Администрации | Заключен и исполнен 1 мун. контракт | 18.04.2022г. | 31.12.2022г. | 199,8 | 199,8 | 199,8 |
| 1.1.2. | Мероприятие благоустройство и содержание улиц в п. Быстрогорский Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации | Заключено и исполнено 14 мун. контрактов | 25.01.2022г. | 31.01.2022 | 808,9 | 808,7 | 808,7 |
| 1.1.3. | Мероприятие по проведению акарицидных обработок на территории Быстрогорского сельского поселения | Главный специалист Администрации | Заключено и исполнено 1 мун. контракт | 11.04.2022г. | 31.12.2022г. | 24.0 | 24,0 | 24,0 |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Заключено договоров, мун. контрактов -16 шт. 1 соглашение на сумму 3602,0 т.р.; исполнено договоров, муниципальных контрактов 16 шт. на сумму 1032,5 тыс. руб.; исполнение по основному мероприятию составляет 100%, намеченные программные мероприятия выполнены. | х |  | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие по освещению улиц на территории Быстрогорского сельского поселения | Администрация Быстрогорского сельского поселения | улучшение уровня и качества жизни населения | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 441,6 | 441,5 | 441,5 |
| 1.2.1 | Мероприятие Освоение лимитов уличного освещения | Главный специалист Администрации | Заключено и исполнено 1 муниципальный контракт на сумму 441,5 тыс. руб. | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 441,6 | 441,5 | 441,5 |
| 1.2. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт на общую сумму 441,5 тыс. руб. исполнение по основному мероприятию составляет 100% | х | 01.01.2022г 31.12.2022г | х | х | х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.