РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОГОРСКОГО                                           СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января  2023 г.                                    № 2.4                                 п. Быстрогорский

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальной

программы Быстрогорского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2022 год

В соответствии с  Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 25.09.2018 №87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Быстрогорского сельского поселения», от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №162 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы», от 28.12.2018 №115 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  за 2022 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление  подлежит  опубликованию в установленном порядке   в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Быстрогорского сельского поселения                                          Н.А. Медведская

Приложение к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 16.01.2023г № 2.4

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Быстрогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Обеспечено содержание сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями, что позволило повысить эффективность и безопасность функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создать благоприятные условия проживания жителей поселения | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. |  | 2350,0 |  | 2347,4 | 2347,4 |
| 1.1.1 | Мероприятие механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин Быстрогорского сельского поселения, Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации по вопросам ЖКХ, транспорта и связи | Заключено и исполнено 4 муниципальных контракта. | 09.01.2022г. 18.01.2022г. 24.01.2022г. 25.01.2022г. . | 31.12.2022г. 31.12.2022г. 31.12.2022г. 31.12.2022г. |  | 600,0 |  | 599,8 | 599,8 |
| 1.1.2. | Мероприятие распределение противогололедных материалов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Быстрогорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области | Главный специалист Администрации по вопросам ЖКХ, транспорта и связи | Заключено и исполнено 4 муниципальных контракта | 28.01.2022г. 29.01.2022г. 09.02.2022г. 02.12.2022г. | 31.12.2022г. 31.12.2022г. 31.12.2022г. 31.12.2022г. |  | 541,2 |  | 540,3 | 540,3 |
| 1.1.3. | Мероприятие восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр п. Быстрогорский, Тацинского района, Ростовской области. | Главный специалист Администрации по вопросам ЖКХ, транспорта и связи | Заключено и исполнено 6 муниципальных контрактов | . 20.05.2022г. 20.12.2022г. | . 31.12.2022г. 31.12.2022г. . |  | 650,0 |  | 649,9 | 649,9 |
| 1.1.4. | Мероприятие Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника внутрипоселковых автомобильных дорог п. Быстрогорский, Тацинского района, Ростовской области. | Главный специалист Администрации по вопросам ЖКХ, транспорта и связи | Заключено и исполнено 4 муниципальных контракта. | 20.05.2022г. 02.09.2022г. | 31.12.2022г. 31.12.2022г. |  | 558,8 |  | 557,4 | 557,4 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Заключено и исполнено 18 Муниципальных контрактов на сумму 2347,4 тыс. руб., что составляет 99,9% к годовым назначениям | Х | 31.12.2022г. |  | Х |  | Х | Х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.