**«БЫСТРОГОРСКИЙ ВЕСТНИК»**

**Информационный бюллетень**

**МО «Быстрогорское сельское поселение»**

**четверг 21 марта 2024 года**

**№ 10**

**Официальное средство массовой информации Быстрогорского сельского поселения «Быстрогорский вестник» издается на основании Решения Собрания депутатов Быстрогорского сельского поселения от 04.04.2012. № 178 -СД, Постановление Администрации Быстрогорского сельского поселения от 19.04.2012г. № 76. Документы, публикуемые в «Быстрогорском вестнике» соответствуют оригиналам и имеют юридическую силу**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАЦИНСКИЙ РАЙОН**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОГОРСКОГО**

 **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**21 марта 2023 г. № 30 п. Быстрогорский**

Об утверждении комплексного плана

мероприятий («дорожной карты») по благоустройству,

 озеленению и санитарной очистке территории

Быстрогорского сельского поселения на 2024 год.

 В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131- ФЗ, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Уставом МО «Быстрогорское сельское поселение», в целях повышения уровня благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории поселения, мест массового отдыха, социальных объектов и торговых зон, привлечения жителей поселения и коллективов предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности к работе по уборке территории:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий («дорожную карту») по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Быстрогорского сельского поселения на 2024 год (согласно приложению).

2. Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Быстрогорского сельского поселения Н.А. Медведская

Приложение №1

 к постановлению Администрации

 Быстрогорского сельского поселения

№ 30 от 21 марта 2024 г

Комплексный план

Мероприятий («дорожная карта») по благоустройству, озеленению и санитарной очистке Быстрогорского сельского поселения

на 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование мероприятий  | Сроки проведения | Исполнители |
| 1 | Проводить рейды- смотры по благоустройству поселения для выявления и предупреждения нарушений правил благоустройства сельского поселения | Постоянно | Специалисты Администрации сельского поселения |
| 2 | Работа по применению предусмотренных законодательством мер к организациям и гражданам, не выполняющим своих обязанностей по обеспечению санитарной очистки и благоустройства закрепленных за ними территорий | Постоянно | АдминистрацияБыстрогорского сельского поселения |
| 3 | Подготовить  и  довести  план     благоустройства  до  исполнителей | До 01.04.24 г. | Администрация Быстрогорского сельского поселения |
| 4 | Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке поселения в четыре этапа:- первый этап (весенний),- второй этап (летний),- третий этап (осенний),- четвертый этап (зимний).Проведение мероприятий этапов, допускается корректировать по фактическому состоянию погодных условий. | 30.03 – 31.0501.06 – 31.0802.09 – 29.11 02.12 – 27.12 | Администрация Быстрогорского сельского поселения, школы, д/сады, жители поселения, организации находящиеся на территории поселения. |
| 5 | Рассылка предписаний об уборке территории организациям находящимся на территории с/п | до 01.10.2024 | Администрация Быстрогорского сельского поселения |
| 6 | Организация и проведение санитарной очистки, уборки на территории поселения  | В течение года | Администрация Быстрогорского сельского поселения |
| 7 | Ремонт, установка и содержание фонарей уличного освещения | В течение года | Подрядная организация  |
| 8 | Санитарная очистка гражданских кладбищ (вывоз травы, веток, венков) уборка бесхозных захоронений | с 01.04.2024 г. по 30.04.2024 г. | Администрация Быстрогорского сельского поселения, школы, д/сады, жители поселения, организации находящиеся на территории поселения. |
| 9 | Посадка цветов на памятниках, прилегающей территории к СДК на территории сельского поселения | До 01.05.2024г. | Администрация Быстрогорского сельского поселения |
| 10 | Санитарная обрезка сухостойных деревьев | До 20.12.2024г. | Администрация Быстрогорского сельского поселения, подрядная организация |
| 14 | Наведение санитарного порядка, уборка и вывоз мусора вдоль полос отвода автомобильных дорог общего пользования | Постоянно в течение года | Администрация Быстрогорского сельского поселения |
| 15 | Санитарная уборка территории улиц, точек торговли, общественных зданий от растительного мусора и бытовых отходов | Постоянно в течение года | Администрация Быстрогорского сельского поселения, руководители учреждений и хозяйств всех форм собственности, депутаты |
| 16 | Привлечение безработных, состоящих на учете в службе занятости на работы по наведению порядка и благоустройству территории поселения | В течение 2023 года | Администрация Ряженского сельского поселения |
| 17 | Противоклещевая обработка гражданских кладбищ | март-апрель 2023 г. | Подрядная организация на основании договора |
| 18 | Объявить в марте и апреле дни благоустройства разместить объявления и информировать все организации находящиеся на территории с/п  | март - апрель 2023 г. | Администрация Ряженского сельского поселения |
| 19 | Усилить административную практику на территории поселения по ст. 4.1,5.1-5.7 | В течение года | Ответственные специалисты с/п |
| 20 | Организовать и провести конкурсы по благоустройству, с подведением итогов к 1 июня и 1 октября  | До 01.10.2023г. | Администрация Ряженского сельского поселения |
| 21 | Обкос сорной растительности по населенным пунктам сельского поселения | В течение года | Администрация Ряженского сельского поселения |
| 22 | Выявление и уничтожениеочагов дикорастущей конопли населенным пунктам сельского поселения | В течение сезона | Администрация Ряженского сельского поселения |
| 23 | Проводить работу с жителями поселения по заключению договоров на вывоз ТКО | В течение года | Администрация Ряженского сельского поселения |
| 24 | Проведение дня деревонасаждений (высадка деревьев на территории поселения) | апрель 2023 г.октябрь 2023 г. | Администрация Ряженского сельского поселения, школы, д/сады, жители поселения, организации находящиеся на территории поселения. |
| 25 | Ремонт, покраска детских площадок на территории поселения | По мере необходимости в течение года | Администрация Ряженского сельского поселения |
| 26 | Побелка деревьев, столбов на территории поселения | апрель 2023 г. | Администрация Ряженского сельского поселения, школы, д/сады, жители поселения, организации находящиеся на территории поселения. |
| 27 | Подведение итогов мероприятий по благоустройству, состоящий из четырех этапов с освещением на информационных стендах с/п., сайте администрации, информационном бюллетене | До 27.12.2023г. | Администрация Ряженского сельского поселения |

**Учредитель: Администрация муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение».**

**Главный редактор: Глава Администрации Быстрогорского сельского поселения Медведская Н.А**

**Издатель: Администрация муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение»**

**Четверг 21 марта 2024 года**

**Время подписания в печать: 17-00 Тираж: не более 1000 экз. в год.**

**Адрес редакции: п. Быстрогорский ул. Волгодонская д.9 «Бесплатно»**

Ответственный за выпуск: – Глава Администрации Быстрогорского сельского поселения Н.А. Медведская