РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОГОРСКОГО                                           СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января 2020 г.                                № 10                                   п. Быстрогорский

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальной

программы Быстрогорского сельского поселения

«Благоустройство территории»

за 2019 год.

В соответствии с  Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 25.09.2018 № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №163 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории», от 28.12.2018 №117 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории»  на 2019 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории»  за 2019 года,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление  подлежит  опубликованию в установленном порядке   в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Быстрогорского сельского поселения                                                С. Н. Кутенко

Приложение к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от  15.01.2020г № 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Благоустройство территории»

отчетный период 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание территории Быстрогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Увеличение уровня озеленения территории поселения ; создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 210,3 | 210,3 | 210,3 |
| 1.1.1. | Мероприятие приобретение цветов | Главный специалист Администрации | Заключено и исполнено 2 договора на сумму 127,000 тыс. руб., № 45-1 от 19.04.2019г. на сумму 63,500, акт б/н от 29.04.2019г.; № 45-2 от 19.04.2019г., акт б/н от 29.04.2019г. | 29.04.2019г. | 31.12.2019г. | 127,0 | 127,0 | 127,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие приобретение воды для полива клумб | Главный специалист Администрации | Заключен договор №102 от 06.05.19г. на сумму 83,271 тыс.руб. | 01.05.2019г | 31.12.2019г. | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий: заключено и исполнено 3 договора на общую сумму 210,3 тыс.рублей; исполнение по основному мероприятию составляет 100,0 % | х | 31.12.2019г. | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Мероприятия по прочему благоустройству и содержанию территории» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | увеличение количества мест массового отдыха; создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский; -развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 1577,0 | 1577,0 | 1577,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие содержание кладбищ и прилегающей к ним территории п. Быстрогорский ул. Погудина, ул. Зеленая | Главный специалист Администрации | Заключен и исполнен 1мун. контракт: №96 от 18.11.2019 на сумму 99,820 тыс.руб., акт 1 от 22.11.2019 | 18.11.2019г. | 31.12.2019г. | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 1.2.2. | Мероприятие арендная плата за земельный участок, расположенный п. Жирнов, примерно 2,5 км по направлению на север от ул.Мичурина,1,кад.номер 61:38:0600008:1447 | Главный специалист Администрации | Договор аренды №271 от 28.03.2014г., на сумму 1,700 тыс.руб.. | 01.01.2019г. | 06.09.2019 г. | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 1.2.3. | Мероприятие благоустройство и содержание улиц в п. Быстрогорский Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации | Заключено и исполнено 14 мун. контрактов: № 14 от 25.01.2019г на сумму 99,073 тыс.руб., акт 1от 31.01.2019г.; №15 от 25.01.2019г.-99,039 тыс.руб., акт 1от 31.01.2019г.; №23 от 01.03.2019г. на сумму 99,964 тыс.руб., акт КС-2 1 от 11.03.19г.; № 45 от 12.04.2019г. на сумму 99,980 тыс.руб., акт выполненных работ от 18.04.19г.; №49 от 29.04.2019г на сумму 99,910 тыс.руб., акт выполненных работ КС-2 от 07.05.19г.; № 52 от 06.05.2019г. на сумму 49,909 тыс.руб., акт выполненных работ от 24.05.19г.; №53 от 24.05.2019 на сумму 99,825 тыс.руб., акт выполненных работ от 10.06.19г.; №59 от 28.06.2019г. на сумму 71,825 тыс.руб., акт выполненных работ от 10.07.19г.; №53 от28.05.2019г. на сумму 29,270 тыс.руб.; №68 от 08.07.2019г. на сумму 99,825 тыс.руб., акт выполненных работ от 25.07.19г.; №74 от 08.08.2019г. на сумму 99,825 тыс.руб, акт выполненных работ от 23.08.19г; №81 от 09.09.2019г. на сумму 62.064 тыс.руб., акт выполненных работ от 27.09.19г.;№97 от 18.11.2019г. на сумму 99,671 тыс.руб., акт 1 от 29.11.2019г.; №102 от 01.11.2019г. на сумму 99,798 тыс.руб., акт выполненных работ от 02.12.19г.; №106 от 15.11.19г. на сумму 25.200 тыс.руб.. | 25.01.2019г. | 31.01.2019 | 1362,7 | 1362,7 | 1362,7 |
| 1.2.4. | Мероприятие Обрезка и кронирование деревьев в п. Быстрогорский Тацинского района Ростовской области | Главный специалист Администрации | Заключено и исполнено 1 мун. контракт №99 от 02.12.2019г на сумму 86,931 тыс.руб., акт КС-2 от 06.12.19г. | 02.12.2019г. | 31.12.2019г. | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
| 1.2.5. | Мероприятие по проведению акарицидных обработок на территории Быстрогорского сельского поселения | Главный специалист Администрации | Заключено и исполнено2 мун контракта № 41 от 11.04.2019 года на сумму 21,168 тыс.руб., Акт 30 от 25.04.19г.; №44 от 11.04.2019г. на сумму 4,704 тыс.руб., акт 30 от 25.04.19г. | 11.04.2019г. | 31.12.2019г. | 25.9 | 25,9 | 25,9 |
| 1.2. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Заключено договоров, мун. контрактов -36 шт. 1 соглашение на сумму 3602,0 т.р.; исполнено договоров, муниципальных контрактов 36 шт. на сумму 3602,0 т.р. ; исполнение по основному мероприятию составляет 100%, намеченные программные мероприятия выполнены. | х |  | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие по освещению улиц на территории Быстрогорского сельского поселения | Администрация Быстрогорского сельского поселения | улучшение уровня и качества жизни населения | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 524,6 | 524,6 | 524,6 |
| 1.3.1 | Мероприятие Освоение лимитов уличного освещения | Главный специалист Администрации | Заключено и исполнено 1 муниципальный контракт на сумму 524,6 т.р. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г.. | 524,6 | 524,6 | 524,6 |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Заключен и исполнен 1муниципальный контракт на общую сумму 524,6 тыс.руб. исполнение по основному мероприятию составляет 100% | х | 01.01.2019г 31.12.2019г | х | х | х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.