РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОГОРСКОГО                                                                  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29  декабря  2020 г.                             № 49                                 п. Быстрогорский

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы

Быстрогорского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2020 год

В соответствии с Постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 25.09.2018 № 87  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», Постановления Администрации Быстрогорского сельского поселения от 27.09.2013года №162 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения  «Развитие транспортной системы» на 2020 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Постановление  подлежит  опубликованию в установленном порядке   в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Быстрогорского

сельского поселения	       		                                      	          С.Н. Кутенко

Приложение

к постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от  29.12.2020г. № 49

План

реализации муниципальной  программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Быстрогорского сельского поселения» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Быстрогорского сельского поселения; сокращение роста количества ДТП, в том числе с участием пешеходов, улучшение транспортного обслуживания населения; уменьшение правонарушений участниками дорожного движения; повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.01.2020г. по 31.12.2020г | 1100,0 | - | 1100,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие «Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями. Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. | 1100,0 | - | 1100,0 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин Быстрогорского сельского поселения, Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации Петрухин И.В. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.01.2020г. по 10.03.2020г.. с 01.11.2020г. по 31.12.2020г. | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 1.1.2. | Мероприятие распределение противогололедных материалов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Быстрогорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области | Главный специалист Администрации Петрухин И.В. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.01.2020г. по 02.02.2020г | 200,0 | - | 200,0 | - |
| 1.1.3. | Мероприятие восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр п. Быстрогорский, Тацинского района, Ростовской области. | Главный специалист Администрации Петрухин И.В. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.03.2020г. по 01.12.2020г. | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 1.1.4. | Мероприятие Ямочный ремонт покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Петрухин И.В. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.04.2020г. по 30.09.2020г | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2020г | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 1100,0 | - | 1100,0 | - |

--------------------------------<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.