РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОГОРСКОГО                                                                  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29  декабря  2020 г.                            № 51                      п. Быстрогорский

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы

Быстрогорского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

благоустройство территории»  на 2020 год

В соответствии с Постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 25.09.2018 № 87  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», Постановления Администрации Быстрогорского сельского поселения от 27.09.2013 года №163 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Охрана окружающей среды и благоустройство территории»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения  «Охрана окружающей среды и благоустройство территории» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление  подлежит  опубликованию в установленном порядке   в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Быстрогорского

сельского поселения	       		                                      	       С.Н. Кутенко

Приложение

к постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 29.12.2020 № 51

План

реализации муниципальной  программы Быстрогорского сельского поселения «Охрана окружающей среды и благоустройство территории» на 2020 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма1 «Содержание территории Быстрогорского сельского поселения» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | комфортное проживание на территории, развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, улучшение уровня и качества жизни населения | х | 3 398,8 | - | 3 398,8 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие «Мероприятия по освещению улиц» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | улучшение уровня и качества жизни населения | с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. | 567.9 | - | 567.9 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие Освоение лимитов уличного освещения | Главный специалист Администрации Петрухин И.В. | комфортное проживание на территории | с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. | 567.9 | - | 567.9 | - |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2020г | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории » | Администрация Быстрогорского сельского поселения | увеличение уровня озеленения территории поселения ; создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский | с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. | 156,8 |  | 156,8 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие Приобретение цветов и воды для полива клумб в п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Петрухин И.В. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.04..2020г. по 30.09.2020г. | 156,8 |  | 156,8 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 30.09.2020г | х | х | Х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие «Мероприятия по прочему благоустройству и содержанию территории» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | увеличение количества мест массового отдыха; создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский; -развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения. | с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. | 2574.3 | - | 2574.3 | - |
| 1.3.1 | Мероприятие благоустройство и содержание улиц в п. Быстрогорский Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации Петрухин И.В. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.03.2020г. по 30.10.2020г.; | 2574.3 | - | 2574.3 | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2020г | х | х | Х | х |
| 1.4 | Основное мероприятие «Мероприятия по дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Обработка территории и дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний | 07.05.2020г. | 99,8 |  | 99,8 |  |
| 1.4.1 | Мероприятия по Ковид обработке и дезинфекции на территории п. Быстрогорский Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации Петрухин И.В. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | 07.05.2020г | 99,8 |  | 99,8 |  |
| 1.4 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 07.05.2020г | х | х | Х | х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 3 398,8 | - | 3 398,8 | - |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.