РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОГОРСКОГО                                           СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января  2020г.                                       № 8                                 п. Быстрогорский

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальной

программы Быстрогорского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за  2019 год.

В соответствии с  Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 25.09.2018 №87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №162 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы», от 28.12.2018 №115 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  за 2019 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление  подлежит  опубликованию в установленном порядке   в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Быстрогорского

сельского поселения                                                                              С. Н. Кутенко

Приложение к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 15.01.2020г № 8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 2019 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Быстрогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Быстрогорского сельского поселения по ЖКХ | Обеспечено содержание сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями, что позволило повысить эффективность и безопасность функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создать благоприятные условия проживания жителей поселения | 01.01.2019г. |  | 31.12.2019г. |  | 1134,1 |  | 1131,6 |  | 1131,6 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин Быстрогорского сельского поселения, Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации по ЖКХ | Заключено и исполнено 4 муниципальных контракта: №5 от 09.01.2019 на сумму 99,998 тыс.руб. акт КС-2 1 от 01.02.19г.; №8 от 18.01.2019 на сумму 99,998 тыс.руб., акт КС-2 1 от 01.02.19г.; №12 от 24.01.2019 на сумму 99,998 т.р., акт КС-2 1 от 01.02.19г.; №13 от 25.01.2019 на сумму 99,845 тыс.руб., акт КС-2 1 от 31.01.19г.. | 09.01.2019г. 18.01.2019г. 24.01.2019г. 25.01.2019г. . |  | 31.12.2019г. 31.12.2019г. 31.12.2019г 31.12.2019г. |  | 400,0 |  | 399,8 |  | 399,8 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие распределение противогололедных материалов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Быстрогорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области | Главный специалист Администрации по ЖКХ | Заключено и исполнено 4 муниципальных контракта: №28/01/19 от 28.01.2019 на сумму 75,0 т.р., акт КС-2 1 от 29.01.19г; №29/01/19 от 29.01.2019 на сумму 40,871 т.р., акт КС-2 1 от 30.01.19г; №09/02/19 от 09.02.2019 на сумму 85,362 т.р., акт КС-2 1 от 10.02.19г; №110 от 02.12.2019 на сумму 37,762 тыс.руб., акт КС-2 1 от 10.12.19г. | 28.01.2019г. 29.01.2019г 09.02.2019г 02.12.2019 |  | 31.12.2019г. 31.12.2019г. 31.12.2019г. 31.12.2019г. |  | 241,2 |  | 239,0 |  | 239,0 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр п. Быстрогорский, Тацинского района, Ростовской области. | Главный специалист Администрации по ЖКХ | Заключено и исполнено 2 муниципальных контракта: №1 от 01.03.2019 на сумму 51,660 т.р., УПД 115 от 01.03.19г; № 1 от 26.02.2019 на сумму 63,840 тыс.руб., УПД 114 от 26.02.19г.; №43 от 20.05.2019 на сумму 99,767 тыс.руб., акт КС-2 1 от 14.06.19г; №109от 20.12.20198 на сумму 132, 113 тыс.руб., акт КС-2 1 от 25.12.19г.; №38-2019 от 04.06.2019 на сумму 1,000 тыс.руб., акт 0000-000194 от 02.12.19г.; №9 от 20.05.2019 на сумму 1,396 тыс.руб., акт 0000-000196 от 02.12.19г. | . 20.05.2019г. 20.12.2019г. |  | . 31.12.2019г. 31.12.2019г. . |  | 350,0 |  | 349,9 |  | 349,9 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие Планировка проезжей части внутрипоселковых автомобильных дорогах Быстрогорского сельского поселения Тацинского района | Главный специалист Администрации по ЖКХ | Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт: №88 от 25.10.2019 на сумму 40,445 тыс.руб., акт КС-2 1 от 30.10.19г; №39-2019 от 04.06.2019г. на сумму 1,0 тыс.руб., акт 0000-000195 от 02.12.19г.; №53 от 27.11.2019г на сумму 0,566 тыс.руб., акт 0000-000203 от 03.12.19г. | 25.10.2019г. |  | 31.12.2019 |  | 42,0 |  | 42,0 |  | 42,0 |  |
| 1.1.5. | Мероприятие Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника внутрипоселковых автомобильных дорог п. Быстрогорский, Тацинского района, Ростовской области. | Главный специалист Администрации по ЖКХ | Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт: №72 от 20.05.2019 на сумму 99,931 тыс.руб. акт КС-2 1 от 23.08.19г.; №95-2019 от 02.09.2019 на сумму 1,000 тыс.руб., акт 0000-000193 от 02.12.19г. | 20.05.2019г. 02.09.2019г | 31.12.2019 31.12.2019 |  | 100,9 |  | 100,9 |  | 100,9 |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения по ЖКХ | Заключено и исполнено 10 Муниципальных контрактов на сумму 1131,6 тыс.руб., что составляет 99,8% к годовым назначениям | Х |  | 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  | Х |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.