**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАЦИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**15 мая 2025 г. № 48 п. Быстрогорский**

# Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» Тацинского района Ростовской области, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов, Администрация Быстрогорского сельского поселения,

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

# 1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» Тацинского района Ростовской области согласно приложению.

# 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Быстрогорского

сельского поселения И.Г. Пономарева

Приложение к постановлению Администрации Быстрогорского сельского поселения от «15» мая 2025 г. № 48

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Описание | Примечание |
| 1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов | | | | |
| 1.1. | Начало отопительного сезона | | | |
|  | 2022-2023 | | 15.10.2022 |  |
|  | 2023-2024 | | 15.10.2023 |  |
|  | 2024-2025 | | 15.10.2024 |  |
| 1.2. | 2. Завершение отопительного сезона | | | |
|  | 2022-2023 | | 15.04.2023 |  |
|  | 2023-2024 | | 15.04.2024 |  |
|  | 2024-2025 | | 15.04.2025 |  |
| 1.3. | Продолжительность отопительного сезона | | | |
|  | 2022-2023 | | 183 |  |
|  | 2023-2024 | | 184 |  |
|  | 2024-2025 | | 183 |  |
| 1.4. | Технологические нарушения по внешним причинам | | | |
|  | 2022-2023 | | Нет |  |
|  | 2023-2024 | | Нет |  |
|  | 2024-2025 | | Нет |  |
| 1.5. | Технологические нарушения по внутренним причинам | | | |
|  | 2022-2023 | | Нет |  |
|  | 2023-2024 | | Нет |  |
|  | 2024-2025 | | Нет |  |
| 1.6. | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя | | | |
|  | 2022-2023 | | Нет |  |
|  | 2023-2024 | | Нет |  |
|  | 2024-2025 | | Нет |  |
| 1.7. | Аварийные ситуации | | | |
|  | 2022-2023 | | Нет |  |
|  | 2023-2024 | | Нет |  |
|  | 2024-2025 | | Нет |  |
| 1.8. | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования | | | |
|  | 2022-2023 | | В штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 | | В штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 | | В штатном режиме |  |
| 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду | | | | |
| 2.1. | | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | до 11.08.2025 года |  |
| 2.2. | | Обучение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в т.ч. знаний норм по охране труда | до 11.08.2025 года |  |
| 2.3. | | Обучение операторов газовых котельных | до 11.08.2025 года |  |
| 2.4. | | Обучение, проверка знаний лиц отвечающих за электрооборудование | до 11.08.2025 года |  |
| 2.5. | | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | до 11.08.2025 года |  |
| 2.6. | | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | постоянно |  |
| 2.7. | | Произвести периодическую проверку узлов учета | до 11.08.2025 года |  |
| 2.8. | | Провести измерения удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов, с составлением Акта | до 11.08.2025 года |  |
| 2.9. | | Акт о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей | до 11.08.2025 года |  |
| 2.10. | | Акт промывки систем теплопотребления | до 11.08.2025 года |  |
| 2.11. | | Акт осмотра здания (состояние утепления чердаков, лестничных клеток, дверей) | до 11.08.2025 года |  |
| 2.12. | | Копии актов проверок дымовых и вентиляционных каналов | до 11.08.2025 года |  |
| 2.13. | | Акт готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. | Не позднее 11.09.225 года |  |
| 2.14. | | Паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. | не позднее 15.09.2025 года |  |