**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАЦИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**04 июля 2022 г. № 42 п. Быстрогорский**

**Об утверждении Порядка принятия**

 **решения об изменении существенных**

 **условий контракта в связи с возникновением**

 **не зависящих от сторон контракта**

 **обстоятельств, влекущих**

**невозможность его исполнения**

В соответствии с [частью 65.1 статьи 112](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/1126501) Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в целях обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных контрактами, в полном объеме, с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ;-

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Порядок принятия администрацией Быстрогорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области решений об изменении существенных условий контракта в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения.

2. Постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Быстрогорского**

**сельского поселения С.Н. Кутенко**

Приложение

к [постановлению](#sub_0)

администрации Быстрогорского

сельского поселения Тацинского района

Ростовской области

от 04.07.2022 г. №42

# Порядок

# принятия администрацией Быстрогорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области решений об изменении существенных условий контракта в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность

#  его исполнения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия администрацией Быстрогорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области в соответствии с [частью 65.1 статьи 112](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/1126501) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон №44-ФЗ, далее - Порядок) решений об изменении, по соглашению сторон контракта, существенных условий контракта в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения (далее - решение об изменении существенных условий контракта).

2. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в [Федеральном законе](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/0) №44-ФЗ.

3. Действие настоящего Порядка распространяется на закупки муниципальных заказчиков Быстрогорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области, муниципальных казенных учреждений, иных юридических лиц в случаях, установленных [статьей 15](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/15) Федерального закона №44-ФЗ.

4. Решение об изменении существенных условий контракта принимается при наличии следующих условий:

1) контракт заключен до 1 января 2023 года;

2) при исполнении контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

3) изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений [частей 1.3-1.6 статьи 95](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/95103) Федерального закона№44-ФЗ.

5. Решение об изменении существенных условий контракта принимается в форме распоряжения администрации Быстрогорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области (далее - Распоряжение).

6. Проект Распоряжения разрабатывается органом местного самоуправления, являющегося главным распорядителем средств бюджета, направленного на реализацию мероприятия, в целях исполнения которого заключен контракт (далее - уполномоченный орган) на основании следующих документов:

1) уведомления стороны контракта, предусмотренного условиями контракта и положениями [Гражданского кодекса](http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/0) Российской Федерации, о невозможности исполнения контракта в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств;

2) согласия сторон контракта на изменение его существенных условий в соответствии с [частью 65.1 статьи 112](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/1126501) Федерального закона №44-ФЗ;

3) обоснования изменения существенных условий контракта;

4) проекта дополнительного соглашения к контракту, включающего изменение существенных условий контракта в соответствии с [частью 65.1 статьи 112](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/1126501) Федерального закона №44-ФЗ;

5) копии контракта, подлежащего изменению;

6) информации об исполненных сторонами контракта обязательствах;

7) информации об остатках лимитов бюджетных обязательств по соответствующей целевой статье расходов на текущую дату.

7. При необходимости изменения существенных условий контрактов, заключенных муниципальными заказчиками, муниципальными казенными учреждениями, иными юридическими лицами в случаях, установленных [статьей 15](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/15) Федерального закона № 44-ФЗ, такие юридические лица подготавливают и направляют документы, указанные в [пункте 6](#sub_106) настоящего Порядка (далее - документы) в уполномоченный орган.

8. Уполномоченный орган осуществляет рассмотрение документов, направленных в соответствии с [пунктом 7](#sub_107) настоящего Порядка, и в случае их комплектности и соблюдения условий, установленных [пунктом 4](#sub_104) настоящего Порядка, обеспечивает разработку проекта Распоряжения в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов.

В случае некомплектности представленных документов и (или) несоблюдения условий, установленных [пунктом 4](#sub_104) настоящего Порядка, уполномоченный орган в срок, указанный в [абзаце первом](#sub_108) настоящего пункта, возвращает документы с указанием причин возврата.

9. В прилагаемой к проекту Распоряжения пояснительной записке указываются:

1) информация о муниципальном контракте и его существенных условиях;

2) предложение об изменении существенных условий контракта;

3) обоснование изменения существенных условий контракта (с приложением документов, подтверждающих содержащиеся в обосновании обстоятельства).

10. Распоряжение администрации Быстрогорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области об изменении существенных условий контракта принимается в порядке, установленным Регламентом работы администрации.