**«БЫСТРОГОРСКИЙ ВЕСТНИК»**

**Информационный бюллетень МО «Быстрогорское сельское поселение»**

**Вторник 16 апреля 2019 года**

**№ 9**

**Официальное средство массовой информации Быстрогорского сельского поселения «Быстрогорский вестник» издается на основании Решения Собрания депутатов Быстрогорского сельского поселения от 4.04.2012г. № 178-СД, Постановления Администрации Быстрогорского сельского поселения от 19.04.2012г. №76. Документы, публикуемые в «Быстрогорском вестнике» соответствуют оригиналам и имеют юридическую силу.**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **16 апреля 2019г. № 30 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Быстрогорского**

**сельского поселения «Благоустройство территории»**

**за 2018 год.**

В соответствии с Постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 25.09.2018 № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории», утвержденной постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 27.09.2013 № 163, за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

|  |
| --- |
| Приложениек постановлению Администрации Быстрогорского сельского поселения от 16.04.2019г № 30 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории» за 2018 год»  |

**ОТЧЕТ**

 **о реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского**

**поселения «Благоустройство территории» за 2018 год.**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год:**

В целях комплексного решения проблем благоустройства, улучшения внешнего вида территории поселения, повышения комфортности проживания населения Быстрогорского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории» (далее – муниципальная программа) в 2018 году было предусмотрено 4395,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 4395,6 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы
4395,5 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 4395,5 рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2018 году:

- проведены мероприятия по озеленению территории, в рамках которых выполнены работы по выкашиванию травы по адресам: ул. Волгодонская, ул. Железнодорожная, ул. Санаторная, ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Щебеночная, ул. Космонавтов, пер. Торговый; по содержанию многолетних насаждений по адресам: ул. Волгодонская, пер.Торговый; приобретены цветы однолетние в количестве 6250 шт., вода для полива клумб в объеме 2328,048 куб.м. на площади 2536,0 кв.м.

- проведены мероприятия по прочему благоустройству и содержанию территории, в числе которых работы: по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, содержанию кладбищ и прилегающей к ним территории, очистке и содержанию временного складирования твердых бытовых отходов и мусора на земельном участке, который расположен по адресу: Ростовская область, Тацинский район, примерно 2,5 км. по направлению на север от ул. Мичурина, дом 1 п. Жирнов, благоустройству и содержанию улиц, по текущему ремонту малых архитектурных форм, по покраске малых архитектурных форм, содержанию зоны отдыха (пляж) по ул. Набережная (вывоз мусора), текущему ремонту бетонного парапета по ул. Набережная, 2в зона отдыха (пляж), пошиву флагов - 120 шт. для элементов благоустройства, приобретены: баннеры, таблички и наклейки по благоустройству;

- проведены работы по обрезке и удалению аварийных деревьев в п. Быстрогорский по ул. Школьной ( гаражи) - 10 шт;

Выполненные мероприятия обеспечили в 2018 году решение задач, определенных муниципальной программой и достижение цели муниципальной программы по комплексному решению проблем благоустройства, улучшению внешнего вида территории поселения, повышения комфортности проживания.

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы:**

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы.

2.1. В 2018 году по подпрограмме 1 «Содержание территории Быстрогорского сельского поселения», включающей 4 основных мероприятия, достигнуты следующие результаты.

2.1.1. По результатам основного мероприятия 1.1 «Мероприятия по озеленению территории» проведены работы:

по выкашиванию травы по ул. Волгодонская, ул. Железнодорожная, ул. Санаторная, ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Щебеночная, ул. Космонавтов, пер. Торговый;

по содержанию многолетних насаждений по ул. Волгодонская, пер. Торговый;

приобретены цветы однолетние в количестве 6250 шт.,

приобретена вода для полива клумб в объеме 2328,048 куб.м. на площади 2536,0 кв.м.

Основное мероприятие 1.1 реализовано в полном объеме.

2.1.2. По результатам основного мероприятия 1.2 «Мероприятия по прочему благоустройству и содержанию территории» проведены работы:

по сбору и вывозу твердых бытовых отходов по улицам;

содержанию кладбищ и прилегающей к ним территории;

очистке и содержанию временного складирования твердых бытовых отходов и мусора на земельном участке местоположение: Ростовская область, Тацинский район, примерно 2,5 км. по направлению на север от ул. Мичурина,1 п. Жирнов;

благоустройству и содержанию улиц;

содержанию зоны отдыха (пляж) по ул. Набережная (вывоз мусора);

пошиву флагов для элементов благоустройства - 120 шт.;

приобретению баннеров - 54 шт., табличек и наклеек по благоустройству.

выплачена арендная плата за земельный участок, расположенный п. Жирнов, примерно 2,5 км по направлению на север от ул. Мичурина,1, кад. номер 61:38:0600008:1447;

Основное мероприятие 1.2 реализовано в полном объеме.

2.1.3.По результатам основного мероприятия 1.3 « Мероприятия по освещению улиц на территории Быстрогорского сельского поселения» проведены работы:

Освоены лимиты уличного освещения.

Основное мероприятие 1.3 реализовано в полном объеме.

2.1.4. По результатам основного мероприятия 1.4 «Мероприятия по обрезке и удалению аварийных деревьев в п. Быстрогорский**»**  предусмотрено проведение работ по обрезке и удалению аварийных деревьев по ул. Школьная (гаражи) - 10 шт.

Основное мероприятие 1.4 реализовано в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Содержание территории Быстрогорского сельского поселения» муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории» |
| 1.1. | Основное мероприятие«Мероприятия по озеленению территории»  | Администрация Быстрогорского сельского поселения | 01.01.2018г | 30.09.2018г | 01.01.2018г |  30.09.2018г. | 669,7 | 669,7 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие выкашивание травы по ул. Волгодонская, Железнодорожная, Санаторная, Школьная, Набережная, Новая, Щебеночная, Космонавтов, пер. Торговый п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 01.05.2018г | 30.06.2018г | 15.05.2018г | 26.06.2018г. | 398,8 | 398,8 | - |
| 1.1.2. | Мероприятие приобретение цветов | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 22.05.2018г | 11.06.2018г | 22.05.2018г |  11.06.2018г. | 189,0 | 189,0 | - |
| 1.1.3. | Мероприятиеприобретение воды для полива клумб | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 08.05.2018г | 30.10.2018г | 08.05.2018г  | 30.10.2018г. | 81,9 | 81,9 | - |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | х | 30.09.2018г | х | 30.09.2018г. | х | х | - |
| 1.2. | Основное мероприятие«Мероприятия по прочему благоустройству и содержанию территории»  | Администрация Быстрогорского сельского поселения | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 01.01.2018г |  31.12.2018г. | 3151,9 | 3151,9 | - |
| 1.2.1. | Мероприятиесбор и вывоз ТБО по улицам п. Быстрогорский, Тацинский район, Ростовская область,  | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 06.03.2018г | 01.12.2018г | 06.03.2018г. | 01.12.2018г. | 884,4 | 884,4 | - |
| 1.2.4. | Мероприятие содержание кладбищ и прилегающей к ним территории п. Быстрогорский ул. Погудина, ул. Зеленая | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 10.03.2018г | 07.04.2018г | 10.03.2018г | 07.04.2018г. | 243,3 | 243,3 | - |
| 1.2.5 | Мероприятиеарендная плата за земельный участок, расположенный п. Жирнов, примерно 2,5 км по направлению на север от ул. Мичурина,1,кад.номер 61:38:0600008:1447 | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 01.01.2018г |  31.12.2018  | 01.01.2018г. | 04.12.2018г. | 1,4 | 1,4 | - |
| 1.2.6 | МероприятиеОчистка и содержание временного складирования ТБО и мусора на земельном участке местоположение: Ростовская область, Тацинский район, примерно 2,5 км по направлению на север от ул. Мичурина,1 п. Жирнов | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 20.02.2018г | 07.12.2018г | 20.02.2018г | 07.12.2018г | 299,0 | 299,0 | - |
| 1.2.7 | Мероприятиеблагоустройство и содержание улиц в п. Быстрогорский Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 01.04.2018г | 30.10.2018г | 16.04.2018г | 16.10.2018г. | 296,5 | 296,4 | - |
| 1.2.8 | Мероприятиеработы по содержанию зоны отдыха (пляж) по ул. Набережная, п. Быстрогорский (вывоз мусора) | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 19.03.2018г | 15.06.2018г | 19.03.2018г. | 15.06.2018г. | 99,3 | 99,3 | - |
| 1.2.9 | Мероприятие Сбор и вывоз мусора (места общественного пользования) | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 20.03.2018г | 19.12.2018г | 20.03.2018г | 19.12.2018г. | 839,2 | 839,2 | - |
| 1.2.10 | Мероприятие пошив флагов –элементов благоустройства | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 21.04.2017г | 24.12.2017г | 21.04.2017г | 24.12.2017г. | 32,0 | 32,0 | - |
| 1.2.11 | МероприятиеТекущий ремонт и покраска малых архитектурных  | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 08.10.2018 | 31.10.2018 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 193,2 | 193,2 | - |
| 1.2.12 | Мероприятие Приобретение насоса и фотореле | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 01.12.2018 | 19.12.2018 | 64,8 | 64,8 | - |
| 1.2.13 | Мероприятие обустройство Зоны отдыха пляжа на территории Быстрогорского сельского поселения | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 06.06.2018 | 15.07.2018 | 06.06.2018 | 15.07.2018 | 99,3 | 99,3 | - |
| 1.2.14 | МероприятиеВывоз порубочных материалов п. Быстрогорский Тацинского района Ростовской области | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 06.06.2018г | 15.06.2018г. | 06.06.2018г.  | 15.06.2018г | 99,6 | 99,6 | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | х | 25.12.2018г | х | 25.12.2018г. | х | х | - |
| 1.3 | Основное мероприятие по освещению улиц на территории Быстрогорского сельского поселения  | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 01.01.2018г | 30.12.2018г | 01.01.2018г  | 30.12.2018г. | 522,7 | 522,7 | - |
| 1.3.1 | Мероприятие Освоение лимитов уличного освещения | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 01.01.2018г | 30.12.2018г. | 01.01.2018г. |  30.12.2018г. | 522,7 | 522,7 | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | х | 30.12.2018г. | х | 30.12.2018г. | х | х | - |
| 1.4. | Основное мероприятие по обрезке и удалению аварийных деревьев в п. Быстрогорский**»** | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 01.03.2018 | 07.03.2018 | 51,2 | 51,2 | - |
| 1.4.1 | Мероприятия по обрезке и удалению аварийных деревьев в п. Быстрогорский**»** | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 01.03.2018 | 07.03.2018 | 51,2 | 51,2 | - |
| 1.4. | Контрольное событие программы | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | х | 30.12.2018 | х | 30.12.2018 | х | х | - |

В результате Подпрограммой 1 в 2018 году предусмотрено семь основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

**3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования;**

Меры правового регулирования, не предусмотрены муниципальной программой.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Общий объем запланированных в 2018 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 4395,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 4395,6 тыс. рублей.

Фактически оплачено работ на сумму 4395,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета –0,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 4395,5 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 100 процентов.

5. Сведения о достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В муниципальной программе, подпрограмме 1 на 2018 год предусмотрены 3 показателя, из них:

соответствуют ожидаемым значениям 1 показатель (№1, 3);

ожидаемые значения превышены по 2 показателям (№ 2).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 3

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории» |
| 1. | доля площади зеленых насаждений, охваченная уходными работами в общей площади зеленых насаждений | % | 60,0 | 60,0 | - | - |
| 2. | привлечение предприятий, организаций, учреждений и жителей поселения к активному участию в решении вопросов благоустройства территории поселения; | чел./дн | 1824 | 1900 | 1905 | «+5» превышение планового значения показателя связано с общим количеством субботников проведенных на территории поселения и жителей, принявших в них участие |
| 3. | развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий | % | 87 | 90 | 90 | - |
| Подпрограмма 1«Содержание территории Быстрогорского сельского поселения» |
| 1. | доля площади зеленых насаждений, охваченная уходными работами в общей площади зеленых насаждений | % | 60,0 | 60,0 | - | - |
| 2. | привлечение предприятий, организаций, учреждений и жителей поселения к активному участию в решении вопросов благоустройства территории поселения; | чел./дн | 1824 | 1900 | 1905 | +5 превышение планового значения показателя связано с общим количеством субботников проведенных на территории поселения и жителей принявших в них участие |
| 3. | развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий | % | 87 | 90 | 90 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

7. Результаты оценки эффективности
реализации муниципальной программы
в 2018 году, в том числе бюджетной эффективности

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей (индикаторов).

Оценка достижений плановых показателей (индикаторов) в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативный показатель | Ед.измерения | план | факт | Оценка эффективности |
| 1. | доля площади зеленых насаждений, охваченная уходными работами в общей площади зеленых насаждений | % | 60,0 | 60 | 1,0 |
| 2. | привлечение предприятий, организаций, учреждений и жителей поселения к активному участию в решении вопросов благоустройства территории поселения; | чел./дн | 1900 | 1905 | 1,0 |
| 3. | развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий | % | 90 | 90 | 1,0 |

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим параметрам:

1.  Соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3 равно 1,0;

Значение данных параметров: по показателям (индикаторам) №1,2,3 соответствует нормативному (больше либо равно 1) .

2. Выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому.

Значение параметра 2 равно 100,0 проценту, что свидетельствует о высокой степени достижения запланированных результатов.

3. Соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Программы.

Значение параметра 3 равно 99,97 процентов.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств местного бюджета составляет 0,1. Значение данного показателя отвечает нормативному (должно быть меньше либо равно 1).

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2018 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2018 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году не привлекались.

При реализации муниципальной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории».**

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения, повышение комфортности проживания.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-организация освещения улиц на территории поселения;

-соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории;

-организация содержания, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, расположенных в границах поселения;

-придание территории современного облика;

-создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей;

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями

 и жителями поселения при решении вопросов благоустройства территории.

В 2019 году будет продолжена работа по решению указанных задач.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**16 апреля 2019 года № 31 п. Быстрогорский**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации****муниципальной программы Быстрогорского** **сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения» за 2018 год** |

В соответствии с Постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 25.09.2018 № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения
от 27.09.2013 № 161, за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации Быстрогорского сельского поселения«Об утверждении отчета о реализациимуниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения» за 2018 год» от 16 апреля 2019 года № 31  |

**ОТЧЕТ**

 **о реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения» за 2018 год**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Быстрогорского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2018 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

региональному оператору – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) в полном объеме оплачены взносы на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в муниципальной собственности Быстрогорского сельского поселения.

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы:**

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы.

2.2. По подпрограмме 2 «Организация жилищного хозяйства в Быстрогорском сельском поселении», включающей 1 основное мероприятие, достигнуты следующие результаты.

2.2.1. Основное мероприятие 2.1. «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту».

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 ЖК РФ,
в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения указанной обязанности в
2018 году в бюджете поселения были предусмотрены средства в сумме
24,8 тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящиеся в муниципальной собственности Быстрогорского сельского поселения. В отчетном году на основании соглашения взносы на капитальный ремонт, начисленные в отношении помещений, находящихся в собственности Быстрогорского сельского поселения, оплачены Фонду в полном объеме. Основное мероприятие 2.1 реализовано в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные (тыс. рублей) | Достигнутые (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Организация жилищного хозяйства в Быстрогорском сельском поселении» муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту»» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 01.01.2018г.  | 30.12.2018г. | 24,8 | 24,7 | - |
| 2.1.1. | Мероприятие Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 01.01.2018г.  | 30.12.2018г. | 24,8 | 24,7 | - |
| 2.1 | Контрольное событиепрограммы  | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Х | 31.12.2018г | х | 30.12.2018г | х | х | - |

**3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования;**

Меры правового регулирования не предусмотрены муниципальной программой.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Общий объем запланированных в 2018 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 24,8 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 24,8 тыс. рублей.

Фактически оплачено работ на сумму 24,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 24,7 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 99,6 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения» за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения» | всего  | 24,8 | 24,7 |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | 24,8 | 24,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | **«**Организация жилищного хозяйства в Быстрогорском сельском поселении**»** | всего  | 24,8 | 24,7 |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | 24,8 | 24,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту»» | всего  | 24,8 | 24,7 |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | 24,8 | 24,7 |
| внебюджетные источники | - | - |

**5. Сведения о достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы**

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В муниципальной программе на 2018 год предусмотрены 3 показателя, из них:

соответствуют ожидаемым значениям 1 показатель (№1); ожидаемые значения превышены по 2 показателям (№ 2, 3,).

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

**7. Результаты оценки эффективности
реализации муниципальной программы
в 2018 году, в том числе бюджетной эффективности**

 Основным критерием эффективности муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей (индикаторов).

Оценка достижений плановых показателей (индикаторов) в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативный показатель | Ед.измерения | план | факт | Оценка эффективности |
| 1. | Критерий     оценки     износа     объектов    коммунальной инфраструктуры | Ед. | 0,89 | 0,89 | 1,00 |
| 2. | Критерий  аварийности | Ед. | 0,85 | 1,2 | 1,40 |
| 3. | Уровень газификации в поселении | % | 69,1 | 72,0 | 1,04 |

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим параметрам:

1.  Соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,40;

значение критерия по показателю (индикатору) 3 равно 1,04;

Значение данного параметра: по показателю (индикатору) 2 не соответствует нормативному (должен стремиться к 0) по причине недостижения плановых значений данного показателя (индикатора). Вместе с тем недостижение планового значения по показателю (индикатору) 2 вызвано объективными причинами и не свидетельствует о неэффективной реализации муниципальной программы в 2018 году.

2. Выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому.

Значение параметра 2 равно 114,7 процента, что свидетельствует о высокой степени достижения запланированных результатов.

3. Соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Программы.

Значение параметра 3 равно 100 процентам.

Оценивая степень реализации основных мероприятий муниципальной программы и степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы установлена эффективность использования средств бюджета поселения.

Значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения равно 1. Таким образом, можно сделать вывод, что такая эффективность оценивается как высокая.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2018 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2018 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2018 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году не привлекались.

При реализации муниципальной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

Сведения об оценке бюджетной эффективности приведены в таблице 4.

Таблица 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения»

(наименование программы)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту»» | 24,8 | 24,7 |  0 | 0  |
| ВСЕГО: | 24,8 | 24,7 |  0 | 0  |

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения».**

Основной целью муниципальной программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, создание комфортных условий труда и быта жителей поселения, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения областных средств, средств районного бюджета и внебюджетных источников в объекты коммунальной инфраструктуры.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- создание основ для повышения комфортного проживания в сельской местности.

В 2019 году будет продолжена работа по решению указанных задач.

В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения» будет проведена оценка принятых расходных обязательств. По итогам проведенной оценки перераспределены бюджетные ассигнования в пределах средств 2019 года.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**16 апреля 2019 года № 32 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Быстрогорского**

**сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 25.09.2018 № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 27.09.2013 № 160, за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение к постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

 от 16.04.2019 № 32

**ОТЧЕТ**

 **о реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.**

В целях обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Быстрогорского поселения; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры в рамках реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 27.09.2013 № 160 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность учреждения культуры Быстрогорского сельского поселения: МБУК «БСДК;

Осуществлен ремонт котла в здании дома культуры, приобретены сценические костюмы и офисная мебель..

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.**

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» исполнено пять основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Быстрогорского сельского поселения»:

осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Быстрогорский сельский Дом культуры», в рамках муниципального задания проведено 115 мероприятий;

В рамках основного мероприятия 1.2 «Расходы за счет средств полученных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для обеспечения деятельности МБУК «БСДК»: осуществлены расходы на проведение праздничных мероприятий; на приобретение канцелярских товаров.

В ходе проведения основного мероприятия 1.3 «Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам учреждений культуры» за счет средств областного бюджета произведены расходы на повышение оплаты труда по Указам Президента Российской Федерации в рамках финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Быстрогорский сельский Дом культуры», в результате осуществлено исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 в сумме 250,9 тыс.рублей

В ходе основного мероприятия 1.4 «Расходы на ремонт котла и котельного оборудования» осуществлен ремонт котла, расположенного в здании Быстрогорского сельского дома культуры.

Основного мероприятия 1.5 «Расходы на приобретение сценических костюмов и офисной мебели» приобретены костюмы и мебель в сумме 100,00 тыс.рублей.

Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные, тыс. рублей | Достигнутыетыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно- досуговой деятельности» муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие культуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Быстрогорского сельского поселения» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 3752,6 | 3752,6 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Быстрогорский сельский Дом культуры» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 3134,3 | 3134,3 | - |
| 1.1. | Контрольное событие программы | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Х | 31.12.2018 | Х | 30.12.2018 | х | х | - |
| 1.2 | Основное мероприятие«Расходы за счет средств полученных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для обеспечения деятельности МБУК «БСДК» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 81,2 | 81,2 | - |
| 1.2.1 | Мероприятие «Расходы за счет средств полученных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для поддержки деятельности МБУК «БСДК» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 81,2 | 81,2 |  |
| 1.2 | Контрольное событиепрограммы  | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Х | 31.12.2018 | х | 30.12.2018 | х | х | - |
| 1.3. | Основное мероприятиеРасходы на софинансирование повышения заработной платы работникам учреждений культуры | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  30.01.2018 | 264,1 | 264,1 | - |
| 1.3.1 | Мероприятие«Расходы на повышение оплаты труда по Указам Президента Российской Федерации в рамках финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Быстрогорский сельский Дом культуры» за счет средств областного бюджета | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 250,9 | 250,9 | - |
| 1.3.2 | Мероприятие  |  |  |  |  |  | 13,2 | 13,2 | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | х | 31.12.2018 | х | 30.01.2018 | х | х | - |
| 1.4 | Основное мероприятие«Расходы котла и котельного оборудования» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | 01.03.2018 | 12.03.2018 | 01.03.2018 | 12.03.2018 | 173,0 | 173,0 | - |
| 1.4.1 | Расходы на ремонт котла и котельного оборудования в рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие культуры» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | 01.03.2018 | 12.03.2018 | 01.03.2018 | 12.03.2018 | 173,0 | 173,0 |  |
| 1.4 | Контрольное событие программы | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | х | 12.03.2018 | х | 12.03.2018 | х | х | - |
| 1.5. | Основное мероприятие«Расходы на приобретение сценических костюмов и офисной мебели» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.5.1 | Мероприятие «Расходы на приобретение сценических костюмов и офисной мебели» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 100,0 | 100,0 | - |

**3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.**

Меры правового регулирования не предусмотрены муниципальной программой.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 3752,6 тыс. рублей. Фактические расходы составили
3752,6 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культурно- досуговой деятельности» в 2018 году предусмотрено средств в объеме 3752,6 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2019 года фактическое освоение средств составило 3752,6 тыс. рублей, или 100 процентов.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Объем средств, привлеченных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году, составляет:

из областного бюджета – 250,9 тыс. рублей, освоено
250,9 тыс. рублей;

из местного бюджета – 3420,5 тыс. рублей освоено
3420,5 тыс. рублей;

из внебюджетных источников привлечено – средств в объеме
81,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей)  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие культуры» | всего  | 3752,6 | 3752,6 |
| областной бюджет  | 250,9 | 250,9 |
| местный бюджет  | 3420,5 | 3420,5 |
| внебюджетные источники | 81,2 | 81,2 |
| Подпрограмма 1  | «Развитие культурно- досуговой деятельности» | всего  | 3752,6 | 3752,6 |
| областной бюджет  | 250,9 | 250,9 |
| местный бюджет  | 3420,5 | 3420,5 |
| внебюджетные источники | 81,2 | 81,2 |

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В муниципальной программе на 2018 год предусмотрены 4 показателя, из них:

соответствуют ожидаемым значениям 2 показателя (№ 3,4);

ожидаемые значения превышены по 2 показателям (№ 1,2).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы приведены в таблице 3

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшест-вующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Быстрогорского сельского поселения «Развитие культуры» |
| 1. | число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 170 | 110 | 115 | +5 Превышение фактического объема предоставленных муниципальных услуг в сравнении с плановым объемом объясняется необходимостью проведения ряда мероприятий, не входящих в годовой план работы учреждения, популяризацией проводимых мероприятий среди населения поселка, улучшением рекламы и качества проводимых мероприятий и по рекомендациям ОКСМ «Тацинского района» по проведению памятных дат и участию в незапланированных районных мероприятиях |
| 2. | число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 21800 | 17892 | 18000 | +108 превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса со стороны жителей |
| 3. | число клубных формирований | ед. | 18 | 13 | 13 | - |
| 4. | количество участников в клубных формированиях | чел. | 180 | 180 | 180 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно- досуговой деятельности» |
| 1. | число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 170 | 110 | 115 | +5 превышение фактического объема предоставленных муниципальных услуг в сравнении с плановым объемом объясняется необходимостью проведения ряда мероприятий, не входящих в годовой план работы учреждения, популяризацией проводимых мероприятий среди населения поселка, улучшением рекламы и качества проводимых мероприятий и по рекомендациям ОКСМ «Тацинского района» по проведению памятных дат и участию в незапланированных районных мероприятиях |
| 2. | число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 21800 | 17892 | 18000 | +108 превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса со стороны жителей |
| 3. | число клубных формирований | ед. | 13 | 13 | 13 | - |
| 4. | количество участников в клубных формированиях | чел. | 180 | 180 | 180 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

**7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году, в том числе бюджетной эффективности.**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы»:

значение критерия по показателю 1 равно 1,2;

значение критерия по показателю 2 равно 1,0;

значение критерия по показателю 3 равно 1,0;

значение критерия по показателю 4 равно 1,0 .

Значение критерия «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» по показателям 1;2;3;4 соответствует нормативному (больше либо равно 1) по причине выполнения и перевыполнения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем перевыполнение плановых значений по вышеназванным показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2018 году.

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат»:

значение критерия по основному мероприятию 1.1 равно 1,0;

значение критерия по основному мероприятию 1.2 равно 0,7;

значение критерия по основному мероприятию 1.3 равно 1,0;

значение критерия по основному мероприятию 1.4 равно 1,0;

значение критерия по основному мероприятию 1.5 равно 1,0.

Значение критерия «Степень соответствия запланированному уровню затрат» соответствует нормативному (больше либо равно 1) по причине выполнения и перевыполнения плановых значений данных показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году освоено 3752,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году освоено средств областного бюджета 250,9 тыс. рублей, средств местного бюджета– 3420,5 тыс. рублей и средств внебюджетных источников – 81,2 тыс. рублей.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

В 2018 году между основными мероприятиями не проводилось перераспределение бюджетных средств.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в
2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2018 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2018 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным муниципальной программой параметрам, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2018 году.

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, значения целевых показателей в основном соответствуют запланированным, Администрация считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**16 апреля 2019 года № 33 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Быстрогорского**

**сельского поселения «Развитие физической**

**культуры и спорта» за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 25.09.2018 № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения
от 27.09.2013 № 159, за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2. Постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение к постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

 от 16.04.2019 г № 33

**ОТЧЕТ**

 **о реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.**

* 1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Быстрогорского сельского поселения от 28.12.2017г. № 23-СД «О бюджете Быстрогорского сельского поселения Тацинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году предусмотрено 73,2 тыс. рублей, в том числе: бюджет сельского поселения – 73,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 73,2 тыс. рублей или 100 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018 год(тыс. рублей) | Кассовый расход(тыс. рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 73,2 | 73,2 | 100 |
| Всего | 73,2 | 73,2 | 100 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы.

Основной целью Программы является повышение уровня здоровья, создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом, вовлечение в активные занятия широких слоев населения особенно детей и молодежи, профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма и вредных привычек, проведение спортивно- массовых мероприятий.

**Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:** повышение эффективности проведения спортивно-массовых мероприятий и привлечение к участию в них различных категорий населения, обеспечение успешного выступления участников спортивных мероприятий на поселенческих, районных и областных спортивных соревнованиях.

 В 2018 году официальные спортивно- массовые мероприятия проведены в соответствии с календарным планом. Проведено 14 поселенческих мероприятий, в которых приняли участие 254 человек, 454 человек приняли участие в 39 районных мероприятиях.

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.**

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основного мероприятия подпрограммы.

Реализация в отчетном периоде основного мероприятия 1.1. «расходы на физическое воспитание населения Быстрогорского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий» Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Быстрогорском сельском поселении» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» привела к достижению следующих результатов:

проведено 14 поселенческих мероприятий для всех категорий населения; выплачены средства на содержание инструктора по спорту в сумме 64,8 тыс. рублей, приобретено призов для проведения 14 поселенческих спортивных соревнований на поощрение участников в сумме 8,4 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году основное мероприятие 1.1. выполнено в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Заплани-рованные, тыс. рублей | Достигну-тые, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Быстрогорском сельском поселении» муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1.1 | Основное мероприятие «расходы нафизическое воспитание населения Быстрогорского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий**»**  | Администрация Быстрогорского сельского поселения |  01.01.2018  | 31.12.2018 |  01.01.2018 | 31.12.2018 | 73,2 | 73,2 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие «содержание инструктора по спорту» | Администрация Быстрогорского сельского поселения |  01.01.2018  | 31.12.2018 |  01.01.2018 | 31.12.2018 | 64,8 | 64,8 | - |
| 1.1.2 | Мероприятие приобретение призов для проведения спортивных мероприятий на территории поселения | Администрация Быстрогорского сельского поселения |  01.01.2018  | 31.12.2018 |  01.01.2018 | 31.12.2018 | 8,4 | 8,4 | - |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | х | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | х | х | - |

**3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.**

Меры правового регулирования не предусмотрены муниципальной программой.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства местного бюджета на общую сумму 73,2 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 73,2 тыс. рублей, что составляет 100 процентов, в том числе по участникам муниципальной программы: Администрация Быстрогорского сельского поселения – освоено 73,2 тыс. рублей, что составляет 100 процентов;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей)  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие физической культуры и спорта» | всего  | 73,2 | 73,2 |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | 73,2 | 73,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Развитие физической культуры и массового спорта в Быстрогорском сельском поселении» | всего  | 73,2 | 73,2 |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | 73,2 | 73,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 |  «расходы нафизическое воспитание населения Быстрогорского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий**»**  | всего  | 73,2 | 73,2 |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | 73,2 | 73,2 |
| внебюджетные источники | - | - |

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

5.1. Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В муниципальной программе на 2018 год предусмотрены 3 показателя, из них:

соответствуют ожидаемым значениям 1 показатель (№ 3);

ожидаемые значения превышены по 2 показателям (№ 1, 2,).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 3

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.изме-рения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшест-вующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Быстрогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1. | численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 534 | 450 | 498 | +48 превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы среди населения, открытием секций по видам спорта |
| 2. | доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 15,2 | 13,7 | 15,2 | +1,5 превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы среди населения |
| 3. | занятие спортсменами Быстрогорского сельского поселения общекомандного места в районных спортивных мероприятиях | мест | 3 | 1-5 | 5 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Быстрогорском сельском поселении»  |
| 1.1. | численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 534 | 450 | 498 | +48 превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы среди населения, открытием секций по видам спорта |
| 1.2. | доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 15,2 | 13,7 | 15,2 | +1,5 превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы среди населения |
| 1.3. | занятие спортсменами Быстрогорского сельского поселения общекомандного места в районных спортивных мероприятиях | мест | 3 | 1-5 | 5 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

5.2. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие Быстрогорского сельского поселения производится по следующим направлениям:

-оценка достижения запланированных результатов;

-оценка бюджетной эффективности.

Для оценки эффективности реализации программы используются показатели (индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей (индикаторов).

Оценка достижений плановых показателей (индикаторов) в 2018 году

| № п/п | Индикативный показатель | Ед.измерения | план | факт | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 450 | 498 | 110,7 % |
| 2 | Показатель 2. Доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 13,7 | 15,2 | 110,9 % |
| 3 | Показатель 3. Занятие спортсменами Быстрогорского сельского поселения общекомандного места в районных спортивных мероприятиях | мест | 1-5 | 5 | 100 % |

В муниципальной программе на 2018 год предусмотрены 3 показателя, из них: ожидаемые значения превышены по 2 показателям.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год фактически достигнутые значения
3 показателей (индикаторов) сопоставлены с их плановыми значениями в результате степени достижения целей показателей составили:

целевой показатель 1 – 110,6 процента;

целевой показатель 2 – 110,9 процента;

целевой показатель 3 – 100 процентов;

**Сведения об оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.**

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности установлено, что при реализации муниципальной программы Администрация Быстрогорского сельского поселения в рамках установленных бюджетных полномочий исходило из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Быстрогорского сельского поселения.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы проведена оценка, характеризующая бюджетную эффективность муниципальной программы:

степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню – 100 процентов, при этом уровень освоения бюджетных средств участником муниципальной программы Администрацией Быстрогорского сельского поселения составил 100 процентов;

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на реализацию программы в расчете на одну единицу занимающихся физической культурой и спортом.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов и составляет 0,13.

Важнейшими результатами реализации программных мероприятий является:

- воспитание ценностно-ориентированного отношения населения Быстрогорского сельского поселения, в первую очередь детей, подростков и молодежи, к занятиям физической культурой и спортом;

- укрепление здоровья, профилактика правонарушений и вредных привычек;

- увеличение объема и повышение качества проведения спортивных мероприятий.

На основании произведенного расчета оценки эффективности использования бюджетных средств можно сделать выводы, что в 2018 году успешно реализовывались программные мероприятия.

Сведения об оценке бюджетной эффективности приведены в таблице 4.

Таблица 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы поселения, в том числе и в результате проведенных
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году «Развитие физической культуры и спорта»

(наименование программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидае-мый непос-редствен-ный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «расходы нафизическое воспитание населения Быстрогорского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий**»**  | 73,2 | 73,2 |  0 | 0  |
| ВСЕГО: | 73,2 | 73,2 |  0 | 0  |

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».**

В 2018 году в рамках Подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Быстрогорском сельском поселении» запланировано основное мероприятие:

«расходы на физическое воспитание населения Быстрогорского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий», котороевключает следующие направления:

содержание инструктора по спорту;

разработка и реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Быстрогорского сельского поселения;

организацию и проведение поселенческих спортивных мероприятий;

организацию и проведение тренировочных мероприятий;

организацию и обеспечение участия команд Быстрогорского сельского поселения в межпоселенческих, районных и областных спортивных мероприятиях;

приобретение призов для проведения спортивных мероприятий на территории поселения;

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

В 2019 году планируется реализация основного мероприятия по тем же направлениям.

Основной целью Программы является повышение уровня здоровья, создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом, вовлечение в активные занятия широких слоев населения особенно детей и молодежи, профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма и вредных привычек, проведение спортивно- массовых мероприятий.

Выполнение программных мероприятий создает условия для улучшения здоровья, вовлечение в занятие спортом населения, личный пример ветеранов для молодежи. Результаты соответствуют затратам на реализацию Программы.

Выполнение намеченных Программой мероприятий создает условия для занятия физической культурой и спортом различных категорий населения, способствует дополнительному вовлечению в занятия массовым спортом жителей поселения, улучшает качество жизни подрастающего поколения, укрепляет здоровье, приобщает к здоровому образу жизни, отвлечению от пагубных пристрастий и вредных привычек.

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **16 апреля 2019г. № 34 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Быстрогорского**

 **сельского поселения «Развитие транспортной**

**системы» за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 25.09.2018 №87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения
от 27.09.2013 № 162, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение к постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

 от 16.04.2019г № 34

**ОТЧЕТ**

 **о реализации муниципальной программы**

**Быстрогорского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы» за 2018 год**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.**

На реализацию муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) в 2018 году было предусмотрено 800,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местного бюджета – 800,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы
800,0 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местного бюджета – 800,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2018 году обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе: проведены мероприятия по механизированной снегоочистке, расчистке автомобильных дорог от снежных заносов, распределению противогололедных материалов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, профилировке грунтовых дорог, работы по завозу щебня для восстановления поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием с добавлением материалов по ул. 40 лет Октября п. Быстрогорский Тацинского района Ростовской области.

 **2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Быстрогорского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1).

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2018 году выполнено 1 основное мероприятие:

1.1. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – выполнение обеспечено на 100,0 процентов;

Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель,заместитель руководителя (ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные, тыс. рублей | Достигну-тые, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Быстрогорского сельского поселения»муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1.1 | Основное мероприятие«расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018  | 30.12.2018 | 800,0 | 800,0 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие «механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин Быстрогорского сельского поселения, Тацинского района, Ростовской области»  | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 30.01.2018 | 310,4 | 310,4 | - |
| 1.1.2. | Мероприятие «распределение противогололедных материалов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Быстрогорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области»  | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 194,6 | 194,6 | - |
| 1.1.3. | Мероприятие «восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр п. Быстрогорский, Тацинского района, Ростовской области» | Главный специалист Администрации Дрыгин Д.В. | 01.03.2018 | 16.12.2018 | 18.03.2018 | 16.12.2018 | 295,0 | 295,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | Администрация Быстрогорского сельского поселения | х | 31.12.2018  | х | 30.12.2018  | х | х | - |

**3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.**

Меры правового регулирования не предусмотрены муниципальной программой.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 800,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местного бюджета – 800,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной Программы – 800,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов, в том числе средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей ;

местного бюджета – 800,0 тыс. рублей или 100%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3.

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие транспортной системы» | всего  | 800,0 | 800,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | 800,0 | 800,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Быстрогорского сельского поселения» | всего  | 800,0 | 800,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | 800,0 | 800,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 |  Основное мероприятие«расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местногозначения» | всего  | 800,0 | 800,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | 800,0 | 800,0 |
| внебюджетные источники | - | - |

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

5.1. Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 3 показателей.

По итогам 2018 года достигнуты все 3 показателя:

доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог;

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

тяжесть последствий в результате до­рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра­давших).

Достижение плановых значений всех показателей предусматривает
не только 100-процентное выполнение основных мероприятий Программы и Подпрограммы 1, но и меры, принимаемые в пределах своей компетенции Администрацией Быстрогорского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 3

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измере-ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог | про-цент | 70,2 | 70,2 | 70,2 | - |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Тяжесть последствий в результате до­рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра­давших) | услов­ные еди­ницы | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Быстрогорского сельского поселения»  |
| 1.1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог | про-цент | 70,2 | 70,2 | 70,2 | - |
| 1.2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3. | Тяжесть последствий в результате до­рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра­давших) | услов­ные еди­ницы | 0 | 0 | 0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

5.2. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации программы используются показатели (индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка достижений плановых показателей (индикаторов) в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативный показатель | Ед.измерения | план | факт | Оценка эффективности |
| 1 | Показатель 1. доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог | процент | 70,2 | 70,2 | 100 |
| 2 | Показатель 2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  | человек | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Показатель 3. Тяжесть последствий в результате до­рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра­давших) | услов­ные еди­ницы | 0 | 0 | 100 |

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год фактически достигнутые значения
3 показателей (индикаторов) сопоставлены с их плановыми значениями в результате степени достижения целей показателей составили:

целевой показатель 1 – 100,0 процентов;

целевой показатель 2 – 100,0 процентов;

целевой показатель 3 – 100,0 процентов;

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать как высокую, т.к. значение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 100,0 процентов ((100,0%+100,0%+100%/)3).

**Сведения об оценки бюджетной эффективности муниципальной программы**

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности установлено, что при реализации муниципальной программы Администрация Быстрогорского сельского поселения в рамках установленных бюджетных полномочий исходило из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Быстрогорского сельского поселения.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы проведена оценка, характеризующая бюджетную эффективность муниципальной программы:

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местного бюджета ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы – 100 процентов, при этом уровень исполнения бюджетных средств участником муниципальной программы Администрацией Быстрогорского сельского поселения составила 100,0 процента;

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать как удовлетворительный.

На основании произведенного расчета оценки эффективности использования бюджетных средств можно сделать выводы, что в 2018 году успешно реализовывались программные мероприятия.

Сведения об оценке бюджетной эффективности приведены в таблице 4.

Таблица 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
«Развитие транспортной системы»

(наименование программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»  | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:** создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Быстрогорского сельского поселения.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений;

-сохранение протяженности соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог и тротуаров за счет ремонта и строительства, автомобильных дорог и тротуаров.

-обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Быстрогорского поселения;

-сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

-улучшение транспортного обслуживания населения;

-развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

В 2019 году Администрацией будет продолжена работа по решению указанных задач.

В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» администрацией проведена оценка принятых расходных обязательств. По итогам проведенной оценки перераспределены бюджетные ассигнования в пределах средств 2019 года.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**16 апреля 2019 г. № 35\_\_\_ п. Быстрогорский**

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы «Защита населения**

 **и территории от чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечение пожарной безопасности и**

**безопасности людей на водных объектах» за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 25.09.2018 № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения»,

 **П О С Т А Н О В Л Я Ю :**

 1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 27.09.2013 года № 157, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Быстрогорского

сельского поселения С. Н. Кутенко

Приложение

к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

 от 16.04.2019 г. № 35

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** **за 2018 год.**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

На реализацию муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) в 2018 году было предусмотрено 14,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местного бюджета – 14,6 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы
14,6 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местного бюджета – 14,6 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2018 году:

- Проведение обязательного личного страхования добровольных пожарных.

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы:**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (далее – Подпрограмма 1).

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2018 году выполнено основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций.» Целью основного мероприятия являлось повышение уровня защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий №1/17 от 29.12.2017г.

Подпрограмма 2 – «Обеспечение пожарной безопасности» (далее – Подпрограмма 2).

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2018 году выполнено основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание и обеспечение пожарной безопасности». Целью основного мероприятия являлось снижение рисков пожаров и смягчить возможные их последствия.

В рамках выполнения основного мероприятия осуществлено страхование членов добровольной пожарной дружины.

Реализация предусмотренных Подпрограммами мероприятий позволила повысить степень защищённости Быстрогорского сельского поселения от возникновения чрезвычайных ситуаций, снизить ущерб от ландшафтных пожаров, повысить оснащённость добровольной пожарной дружины и не допустить возникновения несчастных случаев на водных объектах.

Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1** **«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** |
| **1.1.** | **Основное мероприятие** Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части содержания специалиста | Администрация Быстрогорского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018  | 02.12.2018г | 13,2 | 13,2 | - |
| 1.1.1 | **Мероприятие**Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Быстрогорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (расходы на содержанию специалиста по пожарной безопасности МКУ Тацинского района «Управление по делам ГО и ЧС») | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018  | 02.12.2018г. | 13,2 | 13,2 | - |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности»** |
| 2.1 | **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание и обеспечение пожарной безопасности | Администрация Быстрогорского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  01.01.2018г  | 19.11.2018г | 1,4 | 1,4 | - |
| 2.1.1 | Мероприятие Проведение обязательного личного страхования добровольных пожарных | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 17.02.2018г.  | 10.07.2018г | 1,4 | 1,4 | - |

**3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования;**

Меры правового регулирования муниципальной программой не предусмотрены.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 14,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местного бюджета – 14,6 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной Программы – 14,6 тыс. рублей, что составляет 100 процентов, в том числе средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей

местного бюджета – 14,6 тыс. рублей или 100%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего  | 14,6 | 14,6 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 14,6 | 14,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | Основное мероприятиеОрганизация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций. | всего  | 13,2 | 13,2 |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | 13,2 | 13,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание и обеспечение пожарной безопасности» | всего  | 1,4 | 1,4 |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | 1,4 | 1,4 |
| внебюджетные источники | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы за 2018 год.**

Уровень достижения целей и решения задач муниципальной программы оценивается по следующим показателям (индикаторам):

1. Снижение количества всех пожаров на 30 % по сравнению с базовым показателем. Планируемый на 2018 год показатель составляет 5, фактический – 5. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» КЦИ1 равен 100%.

2. Эффективность информационного обеспечения системы оповещения населения. Планируемый на 2018 год показатель составляет 5 %, фактический – 7 %. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» КЦИ2 равен 140 %.

3. Увеличение количества проведённых занятий с населением, направленных на повышение уровня знаний правил пожарной безопасности и навыков в использовании первичных средств пожаротушения. Планируемый на 2018 год показатель составляет 2 занятия, фактически проведено – 3 занятия. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» КЦИ3 равен 100 %.

Таким образом общий критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» КЦИ составляет (100%+140%+100)/3) 113,33% и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограмм) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать как высокую.

**Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы**

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности установлено, что при реализации муниципальной программы Администрация Быстрогорского сельского поселения в рамках установленных бюджетных полномочий исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Быстрогорского сельского поселения.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы проведена оценка, характеризующая бюджетную эффективность муниципальной программы:

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местного бюджета ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы – 100 процентов, при этом уровень исполнения бюджетных средств участником муниципальной программы составила 100 процентов;

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать как удовлетворительный.

На основании произведенного расчета оценки эффективности использования бюджетных средств можно сделать выводы, что в 2018 году успешно реализовывались программные мероприятия.

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

В 2019 году запланировано произвести проверку первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

Заказать и приобрести материалы наглядной агитации (листовки, плакаты, по тематике соблюдения правил противопожарной безопасности, поведения при возникновении чрезвычайных обстоятельств и стихийных бедствий, поведению на воде)

В 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов Администрацией будет продолжена работа по решению указанных в Программе задач.

В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» администрацией проведена оценка принятых расходных обязательств. По итогам проведенной оценки перераспределены бюджетные ассигнования в пределах средств 2018 года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Учредитель: Администрация муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение».**

**Главный редактор: Глава Администрации Быстрогорского сельского поселения Кутенко С.Н**

**Издатель: Администрация муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение».**

**Вторник 16 апреля 2019 года № 9**

**Время подписания в печать: 17-00 Тираж: не более 1000 экз. в год.**

**Адрес редакции: п. Быстрогорский ул. Волгодонская д.9 «Бесплатно»**

Ответственный за выпуск: – Глава Администрации Быстрогорского сельского поселения С. Н. Кутенко